Пояснительная записка к отчету за 2023 год

о реализации муниципальной программы Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»

В целях создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской  от 29.12.2017 года № 87 утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы: Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:

1. Благоустройство общественных территорий Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

В рамках данной программы были утверждены бюджетные назначения в сумме 2 673 796,80 руб., исполнено 2 673 796,80 руб., в том числе за счет областного бюджета 2 500 000,00 руб., доля местного бюджета составила 1 673 796,80 руб., что составило      100 % от плановых назначений.

Расходы по данной подпрограмме были осуществлены по следующему мероприятию:

- Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской области)

В рамках данного мероприятия благоустроена общественная территория прилегающая к зданию СДК Петровский, расположенному по адресу: с. Петровка, ул. Школьная, д. 11.

2. Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды.

По данной подпрограмме на 2023 год, расходы не планировались.

В целом процент исполнения Программы составил 100%, что является хорошим результатом реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Петровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»